ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| ____________________ |  | № __________________ |
| --- | --- | --- |

Про проведення у місті щорічної

## всеукраїнської весняної акції з

## благоустрою «За чисте довкілля» та

## Дня благоустрою у 2020 році

З метою поліпшення санітарно-екологічного стану, проведення заходів з благоустрою у місті, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 р. № 777-р “Деякі питання проведення щорічної акції “За чисте довкілля та Дня довкілля території населених пунктів» (зі змінами), керуючись п.п.1. п.б ст. 33, п.п.7 п.а ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Люботинської міської ради

В И Р І Ш И В :

- Провести на території Люботинської міської ради щорічну всеукраїнську весняну акцію з благоустрою «За чисте довкілля» та День благоустрою.

Термін виконання: березень – травень 2020р.

2. Затвердити заходи з проведення у місті щорічної всеукраїнської весняної акції з благоустрою «За чисте довкілля» та Дня довкілля у 2020 році (Додаток 1).

3. Для організації проведення у місті щорічної всеукраїнської весняної акції з благоустрою «За чисте довкілля» створити робочу групу та затвердити її посадовий склад. (Додаток 2).

4. Затвердити графік ліквідації несанкціонованих звалищ побутових відходів на 2020 р. (Додаток 3).

5. Закріпити території у центральному міському парку за підприємствами, організаціями та установами міста для її впорядкування (Додаток 4).

6. Закріпити інші території м. Люботина за підприємствами, організаціями та установами м. Люботина для утримання їх у належному естетичному та санітарно-екологічному стані (додаток 5).

7. Залучити до проведення акції громадян, що перебувають на обліку у центрі зайнятості.

8. Активізувати роботу по складанню протоколів про адміністративні правопорушення за порушення Правил благоустрою території м. Люботина, затверджених рішенням Х сесії VI скликання Люботинської міської ради від 28.07.2011р. №370.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія КИСЛОГО.

Міський голова                                                                          Леонід ЛАЗУРЕНКО

Додаток 1

затверджено рішенням виконавчого комітету Люботинської міської ради

від___________2020 р. № ____

З А Х О Д И

з проведення у місті  щорічної всеукраїнської весняної акції з благоустрою

«За чисте довкілля» та Дня довкілля у 2020 році

| № з/п | Назва заходу | Відповідальні | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розіслати пам’ятки керівникам підприємств, організацій та установ про закріплені за ними території, пам’ятники, меморіальні комплекси, братські могили по санітарному прибиранню. | Начальник відділу з питань розвитку інфраструктури міста та благоустрою | До 01.04.2020 р. |
| 2 | Перевірити санітарний стан територій підприємств, організацій, установ. | Начальник відділу з питань розвитку інфраструктури міста та благоустрою, начальник відділу місцево-економічного розвитку | До 01.04.2020 р. |
| 3 | Провести зустріч з головами квартальних комітетів щодо підтримання порядку на кварталах міста. | Керуюча справами виконавчого комітету., Начальник відділу з питань розвитку інфраструктури міста та благоустрою | До 08.04.2020 р. |
| 4 | Забезпечити упорядкування кладовищ, закріплених братських могил, військових поховань, пам’ятників. | Начальник ВУКГ ЛМР ХО, керівники підприємств, організацій, установ згідно з закріпленням | До 15.04.2020 р., постійно |
| 5 | Організувати та провести «День довкілля» | Начальник відділу з питань розвитку інфраструктури міста та благоустрою, начальник ВУКГ ЛМР ХО, керівники підприємств, організацій, установ міста | До 18.04.2020 р. |
| 6 | Забезпечити в повному обсязі виконання робіт з санітарної очистки підпорядкованих та закріплених територій. | Керівники підприємств, організацій, установ згідно з закріпленням | 08.05.2020 р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Привести у належний санітарний та естетичний стан прибудинкові території багатоквартирних будинків | Начальник Люботинського КЖРЕП ЛМР ХО, ОСББ, мешканці багатоквартирних будинків | До 01.06.2020 р. |
| 8 | Забезпечувати вивезення побутових відходів за поквартирною та поквартальною схемами саночистки з урахуванням роздільного збирання ТПВ. | Начальник ВУКГ ЛМР ХО | Постійно |
| 9 | Забезпечити впорядкування території парків, скверів. | начальник ВУКГ ЛМР ХО, начальник відділу освіти ЛМР ХО, керівники підприємств, організацій, установ згідно з закріпленням | 08.05.2020 р. |
| 10 | Забезпечити виконання робіт з ліквідації несанкціонованих стихійних звалищ відходів на територіях парків, лісопарків, скверів, вулиць та інших об’єктів благоустрою міста. | Начальник ВУКГ ЛМР ХО | Згідно графіку, постійно |
| 11 | Провести роботи з прибирання узбіч доріг, вулиць, тротуарів, зупинок міського громадського транспорту. | Начальник ВУКГ ЛМР ХО | До 08.05.2020 р. постійно |
| 12 | Провести ремонт доріг та тротуарів. | Начальник ВУКГ ЛМР ХО | Протягом 2020 р. |
| 13 | Забезпечити очистку водовідвідних канав та прибирання сміття з під борту. | Начальник ВУКГ ЛМР ХО | До 01.06.2020 р. |
| 14 | Організувати розчищення лісосмуг та водоохоронних зон та вивіз сміття з них. | начальник ВУКГ ЛМР ХО, УТМР, орендарі ставків | До 01.06.2020 р |
| 15 | Провести санітарне очищення та ремонт колодязів питної води загального користування. | Начальник ВУКГ ЛМР ХО | До 01.06.2020 р. постійно |
| 16 | Провести озеленення (висадження дерев та квітів) на об’єктах благоустрою, а також на територіях навчальних закладів (школи, ДНЗ). | Начальник ВУКГ ЛМР ХО, начальник відділу освіти ЛМР | До 01.05.2020 р. |
| 17 | Провести видалення аварійних та сухостійних дерев, кущів, чагарників, обрізку дерев на вулично-дорожній мережі міста. | Начальник ВУКГ ЛМР ХО | До 01.06.2020 р. постійно |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | Провести упорядкування територій шкіл, дошкільних навчальних закладів | Начальник міського відділу освіти ЛМР ХО | До 01.06.2020 р. |
| 19 | Привести у належний санітарний та естетичний стан дитячі та спортивні майданчики міста. | Начальник ВУКГ ЛМР ХО, начальник відділу освіти ЛМР ХО, директор КЗ МЦФЗН «Спорт для всіх» | До 01.06.2020 р. |
| 20 | Забезпечити контроль за належним виглядом фасадів, торговельних об’єктів міста та прилеглих територій (відповідно до вимог Правил благоустрою території м. Люботина). | Начальник відділу місцевого економічного розвитку начальник відділу з питань містобудування, архітектури та держархбудконтролю | До 01.06.2020 р., постійно |
| 21 | Провести у школах міста позакласні години на тему поводження з відходами, дбайливого ставлення до оточуючого середовища. | Начальник відділу освіти ЛМР ХО | До 08.05.2020 р. |
| 22 | Інформувати населення щодо поводження з відходами та укладання договорів на вивезення побутових відходів, а також щодо підсумків проведення акції через офіційний сайт міськради та інформаційний бюлетень «Люботинський вісник». | Начальник відділу з питань розвитку інфраструктури міста та благоустрою | До 01.06.2020 р., постійно |

Керуюча справами виконавчого комітету                                 Тетяна ПРИХОДЬКО

Додаток 2

затверджено рішенням виконавчого комітету Люботинської міської ради

від___________2020 р. № ____

Посадовий склад

робочої групи з організації проведення в місті

щорічної всеукраїнської весняної акції з благоустрою «За чисте довкілля»

Голова робочої групи:

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Члени робочої групи:

- начальник відділу з питань розвитку інфраструктури міста та благоустрою;

- начальник відділу місцевого економічного розвитку;

- начальник відділу з питань містобудування, архітектури та держархбудконтролю;

- головний спеціаліст (еколог) відділу з питань розвитку інфраструктури міста та

благоустрою;

- начальник ВУКГ ЛМР ХО;

- начальник Люботинського відділу освіти ЛМР ХО.

Керуюча справами виконавчого комітету                                 Тетяна ПРИХОДЬКО

Додаток 3

затверджено рішенням виконавчого комітету Люботинської міської ради

від___________2020 р. № ____

Графік

ліквідації несанкціонованих звалищ побутових відходів на 2020 р.

| № з/п | Місце розташування звалища | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральний міський парк | щотижня | ВУКГ ЛМР ХО |
| 2 | вул. Деповська-пров.Залізничний | щомісяця |  |
| 3 | Перехрестя вулиць Гвардії-генерала Гавенка Л.А. (гаражі) та Героя Радянського Союзу Ю.Чепиги | щомісяця |  |
| 4 | вул.Гвардії-генерала Гавенка Л.А. (колишня школа №7) | щомісяця |  |
| 5 | Лісопарк мікрорайону Солодівка поблизу вул. Табірної | березень |  |
| 6 | вул. Полтавський шлях (в’їзд до міста) | березень |  |
| 7 | вул. Покровська | березень |  |
| 8 | Балка «Сухий яр» | квітень |  |
| 9 | вул. Челюскіна (р-н ЗАТ «Кераміка) | квітень |  |
| 10 | вул. Гагаріна | квітень |  |
| 11 | вул. Нове життя (дамба ставка) | квітень |  |
| 12 | вул. Вільна (міст) | квітень |  |
| 13 | вул. Шкільна (сходи) | квітень |  |
| 14 | вул. Тарасівська (колишній табір «Гвоздика») | квітень |  |
| 16 | вул. Джерелянська/вул.Робоча | квітень |  |
| 17 | вул. Челюскіна (в лісі) | квітень |  |
| 18 | Дамба ставка №8 («Жабник») | травень |  |
| 19 | вул.Першотравнева (дамба) | травень |  |
| 20 | вул. С.Шумицького (дамба ставка «Савишин») | травень |  |
| 21 | вул. Клубна (колишня база ОРС) | травень |  |
| 22 | вул. Клубна (за стадіоном) | травень |  |
| 23 | вул. Озерна (ставок №4) | травень |  |
| 24 | вул. Бурштинова | травень |  |
| 25 | вул. Річкова-вул.Шмідта | червень |  |
| 26 | вул. Кооперативна (дамба) | червень |  |
| 27 | вул. Харківська (міст) | червень |  |
| 28 | вул. Курортна, 7 | червень |  |
| 29 | вул. Каманіна (р-н водозабору) | червень |  |
| 30 | пер. Караванський, 11 а | червень |  |
| 31 | вул. Медова | червень |  |
| 32 | вул. Слобожанська, 197 | червень | ВУКГ ЛМР ХО |
| 33 | вул. Нове життя (район Гиївськой школи) | червень |  |
| 34 | вул. Олімпійська (р-н виїзду на Київську трасу) | червень |  |
| 35 | вул. Слобожанська, 218 | червень |  |
| 36 | вул. Всеволода Нестайка | червень |  |

Керуюча справами виконавчого комітету                                 Тетяна ПРИХОДЬКО

Додаток 4

Затверджено рішенням виконкому

Від ____________2020 р.  №

Закріплення територій у центральному міському парку за підприємствами, організаціями та установами міста

| Закріплена територія | № на схемі | Назва об’єкту | Власник об’єкту/відповідальний за прибирання |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | Літнє кафе «Вітерець» | ФО-П Гавриш І.О. |
| Б | 2 | Кіоск | ФО-П Рубан Ю.В. |
| В | 3, 10 | Кафе «Зорі», танцмайданчик | ТОВ АПФ «Світлана» (Ольховський С.В.) |
| Г |  |  | Фінансове управління ЛМР, Люботинський терцентр |
| Д-1 | 4 | Пивний бар-ресторан «Дербі-паб» | ФО-П Нечипоренко І.С. |
| Д |  | Колишній волейбольний майданчик | Люботинський МЦССМ, КП «Люботинське БТІ» , КП «Люботинське АПБ» |
| Е | 5 | Дитячий майданчик | Люботинський відділ освіти |
| Ж-1 | 6,7 | Спортивний майданчик, стадіон, майданчик для мініфутболу) | Міський відділ освіти (ДЮСШ), КП «Спорт для всіх» |
| Ж | 8 | Клуб | Люботинський відділ культури |
| Є | 9 | Спортзал «Дербі-джим» | Нечипоренко С.О. |
| З | 11 | Меморіал | КЗ Люботинська міська лікарня Професійний ліцей залізничного транспорту |
| И | 12 | Кафе «Кокон» | ФО-П Сорокіна Т.О. |
| І | 13 | Магазин та торгові павільйони | ПП «Радість» |
| Ї | 14 | Квітковий кіоск | ФО-П Шаповалова С.А. |
| Й | 15 | Квітковий кіоск | ФО-П Фоменко Н.Є. |
| К-1 | 16 | Водонапірна вежа | ФО-П Душка В.М. |
| К |  |  | ВККУ |
| Л | 17, 26 | Магазини, кафе | ПП «Дар’я», ФОП Певний В.В. |
| Л-1 | 18 | Магазин | ФО-П Гайдамака О.М. |
| М | 19 | Торгівельно-побутовий комплекс | ТОВ «Актінія» |
| Н | 20 | Аптека | ТОВ ВКП «ДЮЗ» |
| О | 21 | Магазин | ФО-П Золочевська В.А. |
| П | 22 | Магазин | ПП “Адоніс” |
| Р | 23,27-29 | Магазини, торговельний майданчик,ринок | ТОВ фірма «Лазуріт» |
| С | 24 | Магазин будматеріалів | ТОВ «Люботин ЛТД» (Марченко А.П.) |
| Ц | 25 | Магазин «Все для дома» | ФО-П Проненко С.В. |
| У | 30 | Перукарня | ВУКГ ( ФО-П Болдовська І.Б.) |
| Ф | 31 | Магазин “Продукти 567” | ТОВ «АТБ-маркет» ( Євстєєв Д.О). |
| Ц-1 | 32 | Магазин (м'ясо, ковбаси) | ФО-П Проненко Ю.В. |
| Х | 33 | Торговельний павильйон | ФО-П Завгородько С.А. |
| Т | 34 | Магазини та торговельний павільйон | ФО-П Гостєв В.В. |
| Ц-1 | 35 | Магазини | ФО-П Проненко Ю.В. |
| Ч |  |  | Міське управління соціального захисту населення |
| Ч-1 |  |  | ВУКГ |
| Ш |  |  | ВП «Люботинська дистанція колії» РФ «Південна залізниця» |
| Щ |  |  | ВП «БМЕУ-387» РФ «Південна залізниця» |
| Ю |  |  | Виконком Люботинської міської ради |
| Ґ |  |  | ВП «Моторвагонне депо ст.Люботин» РФ «Південна залізниця» |
| Ю-1 |  |  | ВП «КМС-213» РФ «Південна залізниця» |
| Я |  |  | МНВК |

Керуюча справами виконавчого комітету                               Тетяна ПРИХОДЬКО

Додаток 5

Затвердження рішенням виконкому

від __________2020 р.  №

Закріплення інших територій м. Люботина за підприємствами, організаціями та установами м. Люботина для утримання їх у належному естетичному та санітарно-екологічному стані

| Караванське (МПД) ДП «Укрспирт» | Захисна смуга технологічного ставка «Караванський», територія прилеглих зелених насаджень, санітарна зона артсвердловин, територія між бардонакопичувачами. |
| --- | --- |
| ТОВ „Караванський завод кормових дріжджів” | Захисна смуга ставка №10 по вул. Береговій, територія між відстійниками та ставком, санітарна зона артезіанської свердловини. |
| Професійний ліцей залізничного транспорту | Схил від гуртожитку до ставка №1. |
| ВККУ ЛМР ХО | Території водозаборів, очисних споруд та КНС. |
| ВУКГ ЛМР ХО | Автобусні зупинки, вулиці, тротуари, узбіччя, зелені насадження та береги водойм, що перебувають на балансі підприємства, парки, сквери, дитячі майданчики, тощо.. |
| ВП «Люботинська дистанція колії» РФ «Південна залізниця» | Територія смуги відводу |
| Харківський ЦПО | Західний схил під колієпроводом. |
| ВП «БМЕУ-387» РФ «Південна залізниця» | Меморіальний комплекс у центральному міському парку. |
| УТМР м. Люботин | Захисна смуга ставка “Перекошка”. |
| ВП Люботинська авторемонтна майстерня «АВТОРЕМ» РФ «Південна залізниця» | В’їзд у м. Люботин (зі сторони мікрорайону «Ведмеже») |
| КП «Люботинська ЦМЛ» | Схил над ставком «Трушівка» |
| ВП «Моторвагонне депо ст.Люботин» РФ «Південна залізниця» | Вул. Деповська вздовж огорожі територій підприємства. |
| Люботинський РВЕ | Східний схил під колієпроводом. |
| Люботинське КЖРЕП ЛМР ХО | Територія житлових масивів та прибудинкові території (спільно з мешканцями). |
| Станція Люботин |  |

Керуюча справами виконавчого комітету                             Тетяна ПРИХОДЬКО